Data Analysis Agent

可验证的多工具业务分析 Agent

产品需求文档（PRD）与技术实现方案

| 文档版本 | v1.4 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 只读 SQL executor 完成 |
| 目标周期 | 20 天，每天约 1-2 小时 |
| 更新日期 | 2026-08-11 |

用途：AI Agent / 大模型应用开发实习求职项目

本文件定义产品范围、用户流程、Agent 架构、工具接口、可靠性策略、评测方案和实施计划。

文档说明

项目核心原则 数据分析只是业务场景；项目真正要展示的是：模型如何规划任务、选择工具、执行受控操作、发现并修复错误、验证结果，以及如何用评测数据证明系统有效。

| 项目项 | 说明 |
| --- | --- |
| 项目名称 | Data Analysis Agent（可验证的多工具业务分析 Agent） |
| 目标岗位 | AI Agent 应用开发、大模型应用开发、RAG / Tool Calling 工程实习 |
| 核心用户 | 需要快速从结构化业务数据中获得可信结论的业务人员、产品经理与数据分析人员 |
| MVP 数据 | Olist Brazilian E-Commerce（审计 9 张 CSV；DuckDB 导入 8 张核心表） |
| 产品形态 | Web 分析工作台：英文自然语言输入 + 分析轨迹 + SQL / 图表 / 结论 |
| 开发约束 | 单人开发、20 天、每天 1-2 小时，优先闭环与可验证性 |

章节索引

1. 项目背景与产品机会

2. 产品定位与目标

3. 用户角色、场景与用户故事

4. 产品总体流程与信息架构

5. 功能需求说明

6. Agent 工作流与工具设计

7. 数据与业务指标设计

8. 技术架构与接口设计

9. 安全、可靠性与可追溯性

10. 评测体系与验收标准

11. 非功能需求

12. MVP 范围与版本规划

13. 20 天实施计划

14. 风险清单与应对策略

15. Demo、简历与面试展示方案

附录 A：结构化输出示例

附录 B：推荐目录结构与开发检查表

附录 C：当前本地基线

9. 实现确定性的只读 SQL executor；单条 SELECT / WITH、危险语句、行数截断和结构化错误测试通过。

附录 D：语言设计规范

1. 项目背景与产品机会

1.1 业务背景

在真实业务中，数据通常分布在订单、用户、商品、支付、评论和物流等多张结构化表中。本项目固定使用 Olist 2016–2018 年历史数据，典型 MVP 问题包括 "Which product category has the highest merchandise value?", "In which month were delivery delays concentrated?", and "How did average order payment change in São Paulo state?".

传统处理方式需要业务人员先向数据分析师描述问题，再由分析师理解指标口径、查找字段、编写 SQL、进行统计计算、制作图表并解释结果。简单问题也可能经历多轮沟通，复杂问题还会因指标定义不统一、时间范围错误或查询逻辑错误导致结论不可靠。

1.2 现有方式的主要问题

| 问题 | 具体表现 | 项目应对方式 |
| --- | --- | --- |
| 使用门槛高 | 用户不会 SQL，不清楚表结构和字段含义。 | 英文自然语言提问；Agent 自主查看 Schema 和业务指标定义。 |
| 分析链路割裂 | SQL、Python、图表和解释在不同工具中完成。 | 将查询、统计、可视化和结论整合为一条可追踪工作流。 |
| 结果不可复现 | 只看到一段答案，不知道数据范围和计算方法。 | 展示 SQL、工具调用、数据范围和验证结论。 |
| 大模型容易出错 | 字段猜错、SQL 失败、业务口径混淆或数值幻觉。 | 只读执行、Schema 检查、错误修复、结果校验和置信提示。 |
| 项目难以评估 | Demo 看起来能用，但不知道准确率。 | 建立标准问题集，量化执行成功率、数值准确率和延迟。 |

1.3 产品机会

本项目不试图训练一个比通用大模型更聪明的模型，而是将大模型嵌入受控的数据分析流程。系统通过工具调用获得真实数据，以确定性的数据库和 Python 计算为事实来源，再通过结构化验证减少幻觉。

项目价值主张 让用户用英文自然语言提出分析任务；让 Agent 在受控权限下完成“理解口径 → 查看数据 → 选择工具 → 执行 → 纠错 → 验证 → 解释”的完整闭环，并确保每个关键结论都能够追溯和复现。

2. 产品定位与目标

2.1 一句话定位

Data Analysis Agent 是一个面向结构化业务数据的多工具分析智能体，可根据英文自然语言问题自主调用指标知识库、数据库、Python 分析和图表工具，并对输出结果进行验证与追溯。

2.2 产品目标

| 目标编号 | 产品目标 | 可验证结果 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 降低结构化数据分析的使用门槛。 | 非技术用户可通过英文自然语言完成常见汇总、趋势、排名和异常分析。 |
| G2 | 展示清晰的 Agent 工程闭环。 | 单次任务中可观察到规划、工具选择、执行、错误恢复和结果验证。 |
| G3 | 保证输出具有可追溯性。 | 答案附 SQL、数据范围、工具轨迹、图表和验证状态。 |
| G4 | 建立可量化的质量评测。 | 使用标准测试集统计执行成功率、数值准确率、工具选择正确率和平均延迟。 |
| G5 | 形成可用于求职展示的完整工程项目。 | 可运行 Demo、公开代码、README、架构图、测试报告和面试材料齐备。 |

2.3 非目标（MVP 不做）

不训练或微调基础大模型。

不建设企业级多租户权限、SSO 或复杂账号系统。

不支持写入数据库，不执行 INSERT、UPDATE、DELETE、DROP 等语句。

不追求覆盖所有业务领域，MVP 只针对一个公开数据集和一套明确指标。

不采用复杂多 Agent 架构；优先使用单 Agent + 显式状态机 / 工作流。

不把页面美观作为主要目标，重点是流程完整、结果可信和可评测。

2.4 核心成功指标

| 指标 | MVP 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SQL 执行成功率 | ≥ 85% | 标准测试集中，Agent 生成的 SQL 在允许修复一次后成功执行。 |
| 数值答案准确率 | ≥ 80% | 最终数值与人工标准答案或基准 SQL 一致。 |
| 工具选择正确率 | ≥ 85% | 简单查询走 SQL；趋势 / 异常任务能正确调用 Python 或图表工具。 |
| 危险 SQL 拦截率 | 100% | 所有写操作和高风险语句均被阻止。 |
| 可追溯输出覆盖率 | 100% | 每条成功答案至少包含 SQL / 数据范围 / 来源说明之一。 |
| 单次响应时间 | 常规查询 ≤ 20 秒 | 本地 DuckDB、Olist 公开数据环境。 |

3. 用户角色、场景与用户故事

3.1 用户角色

| 角色 | 主要诉求 | 系统价值 |
| --- | --- | --- |
| 业务 / 运营人员 | 快速查询销售、交付、用户和商品表现，不会 SQL。 | 通过英文自然语言完成常见业务分析，并获得图表和可复现依据。 |
| 产品经理 / 项目负责人 | 验证业务假设、定位异常、了解趋势。 | 自动完成多步查询与对比，降低反复找数据人员的沟通成本。 |
| 数据分析人员 | 处理大量重复取数和基础分析任务。 | 将 Agent 作为分析助手，保留 SQL 和过程轨迹，便于审核。 |
| 项目面试官 / 代码评审者 | 判断候选人是否真正掌握 Agent 工程。 | 可从工具设计、错误恢复、评测和安全机制验证项目深度。 |

3.2 典型场景

| 场景 | 用户问题示例 | 预期工具链 |
| --- | --- | --- |
| 基础汇总 | What was the merchandise value in each quarter of 2017? | 指标检索 → Schema → SQL → 验证 → 表格 |
| 排名比较 | Which three months had the highest cancellation rate in 2018? | 指标检索 → SQL → 结果验证 → 柱状图 |
| 趋势分析 | How did average order payment change by month in 2018? | SQL → Python 时间序列处理 → 折线图 → 解释 |
| 异常检测 | Which month had the largest month-over-month decline in merchandise value? | SQL → Python 环比计算 → 异常判断 → 图表 |
| 原因拆解 | Was the decline in merchandise value in São Paulo state driven by order volume or average order payment? | 多次 SQL / Python 分解 → 交叉验证 → 结论 |
| 口径确认 | Is average order value based on merchandise value or payment value? | 业务指标 RAG → 口径说明，不执行数据库查询 |

3.3 核心用户故事

| ID | 用户故事 | 优先级 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 作为业务人员，我希望用英文自然语言提问，以便无需编写 SQL。 | P0 | 输入问题后可获得结构化答案，且能查看系统使用的 SQL。 |
| US-02 | 作为业务人员，我希望系统理解商品金额、支付金额和客单价等业务口径。 | P0 | 系统在分析前检索指标定义，并在答案中展示口径。 |
| US-03 | 作为审核者，我希望看到分析过程，以便确认结论是否可信。 | P0 | 页面展示工具调用、数据范围、SQL 和验证状态。 |
| US-04 | 作为用户，我希望 SQL 出错时系统能够自动修复。 | P0 | 字段不存在或语法错误时，系统重新查看 Schema 并最多修复一次。 |
| US-05 | 作为用户，我希望复杂趋势问题能自动生成图表。 | P1 | 趋势 / 排名类问题生成匹配图表，图表数据与结果表一致。 |
| US-06 | 作为开发者，我希望批量运行评测集，以便比较不同模型和 Prompt。 | P1 | 支持运行测试集并输出准确率、延迟和失败类型。 |

4. 产品总体流程与信息架构

4.1 主流程

用户输入英文自然语言问题 ↓ 任务理解与问题分类 ↓ 查询业务指标定义（必要时） ↓ 查看数据库 Schema ↓ 制定工具调用计划 ↓ 执行只读 SQL / Python 分析 / 图表生成 ↓ 结果校验与失败修复 ↓ 生成结论、依据、图表和分析轨迹

4.2 页面信息架构

| 页面 / 区域 | 核心内容 | MVP 是否包含 |
| --- | --- | --- |
| 分析工作台 | 问题输入框、示例问题、运行按钮、数据集状态。 | 是 |
| 分析结果区 | 结论摘要、关键指标、结果表格、图表。 | 是 |
| 证据与过程区 | SQL、工具调用轨迹、指标口径、验证状态、错误修复记录。 | 是 |
| 历史任务 | 保存最近分析问题和结果，可重新运行。 | 可选 |
| 评测面板 | 批量运行测试集，展示准确率、延迟和失败分类。 | 是（简化版） |
| 数据源管理 | 选择数据文件、初始化数据库、查看表结构。 | 是（本地单数据源） |

4.3 一次完整任务的用户体验

1. 用户在输入框中提出问题，例如“Which three months had the highest cancellation rate in 2018?”。

2. 系统首先展示“正在识别指标口径”“正在查看数据表”“正在执行查询”等状态。

3. Agent 检索“取消订单率”的定义，确认分子为 canceled 订单、分母为全部订单。

4. Agent 查看相关表结构，生成只读 SQL 并执行。

5. 系统检查取消订单数不超过总订单数，并验证商品与支付明细已按订单预聚合。

6. 页面输出结论、结果表、图表、SQL、时间范围和验证状态。

7. 用户可展开查看每一步工具调用，也可复制 SQL 自行复现。

5. 功能需求说明

5.1 数据源初始化与 Schema 浏览

当前构建脚本将 8 张核心业务 CSV 导入 typed DuckDB，输出到 data/processed/olist.duckdb。MVP 仅使用本地数据；item 与 payment 金额通过独立订单级 view 预聚合。inspect_schema 已基于只读 catalog 查询返回稳定的结构化 Python 数据，包含 table/view、字段、类型、nullable、primary key 和已确认粒度；不生成或执行用户 SQL。

| 需求项 | 需求说明 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导入数据 | 通过初始化脚本将 CSV / Parquet 文件写入数据库。 | P0 | 一条命令可重建数据库，表数量与行数校验通过。 |
| Schema 查询 | 确定性工具返回 table、view、字段、DuckDB 类型、nullable、primary key 和已确认粒度。 | P0 | 返回稳定的结构化 Python 数据；数据库不存在时给出明确错误。 |
| 数据概览 | 展示表行数、时间范围、缺失值等基础信息。 | P1 | 用户可在页面确认数据是否加载成功。 |
| 只读连接 | 数据库连接禁止写操作。 | P0 | 写 SQL 被拦截且不会修改数据。 |

5.2 业务指标知识库（Metric RAG）

数据库字段只能说明“有什么数据”，无法说明“业务上应该怎么算”。系统需要维护指标字典，定义商品金额、支付金额、有效订单、取消订单率、客单价和复购率等口径。

| 字段 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| metric_name | 指标名称 | cancellation_rate |
| display_name | 英文展示名 | Order cancellation rate |
| definition | 业务定义 | 状态为 canceled 的订单数 / 全部订单数 |
| formula | 计算公式或伪 SQL | canceled_orders / all_orders |
| filters | 默认过滤条件 | 明确是否包含 canceled / unavailable 订单 |
| time_granularity | 默认时间粒度 | 日 / 月 / 季度 |
| source_tables | 相关数据表 | olist_orders_dataset |
| notes | 限制与歧义说明 | 商品金额和支付金额不得混用 |

系统应在发现指标词、模糊业务概念或口径冲突时调用 search_metric_definition，而不是直接猜测公式。若没有定义，必须提示用户确认口径。

5.3 自然语言任务理解

| 任务类型 | 识别标准 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| Definition | 只询问指标含义或业务口径。 | 查询指标知识库并回答，不执行 SQL。 |
| Lookup | 单一筛选、计数、求和或平均。 | 执行 SQL，必要时返回表格。 |
| Comparison | 分组排名、同比、地区或品类比较。 | SQL 聚合 + 图表。 |
| Trend | 时间趋势、环比、同比。 | SQL 取数 + Python 时间处理 + 折线图。 |
| Diagnostic | 原因拆解、异常定位。 | 生成多步计划，执行多次 SQL / Python，并交叉验证。 |
| Unsupported | 缺少数据、需预测未来或超出范围。 | 说明限制，不编造答案。 |

5.4 只读 SQL 执行（SQL 生成待实现）

run_readonly_sql 接收 DuckDB 路径、单条 SQL 和 max_rows；本阶段不生成 SQL。

只允许单条 SELECT 或 WITH ... SELECT；首关键字 allowlist 与 DuckDB parser 共同校验。

使用 fetchmany(max_rows + 1) 判断截断，最多返回 max_rows 行，不改写用户 SQL。

DuckDB 以 read_only=True 打开，并关闭外部文件访问和 extension 自动安装 / 加载。

结果包含 SQL、列、行、返回行数、truncated、status 和结构化 error。

当前明确区分不安全、多语句、语法、未知表 / 字段和执行错误；timeout 与自动修复尚未实现。

成功执行后保留 SQL、耗时、返回行数和时间范围。

5.5 Python 统计分析工具

对于数据库不便直接完成的任务，Agent 可调用受控 Python 分析函数。MVP 不允许模型执行任意 Python 代码，而是提供参数明确的函数工具。

| 工具能力 | 输入 | 输出 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| calculate_growth | 时间序列、周期类型 | 环比 / 同比结果 | 增长率、下降幅度 |
| detect_anomaly | 时间序列、阈值方法 | 异常点及分数 | 异常月份识别 |
| decompose_change | 销售额、订单量、客单价 | 贡献拆解 | 原因分析 |
| summarize_distribution | 数值列、分组列 | 分位数、均值、极值 | 分布和差异 |
| prepare_chart_data | 查询结果、图表类型 | 标准图表数据 | 前端可视化 |

5.6 图表生成

| 数据形态 | 推荐图表 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 单个指标 | 指标卡 | 显示数值、时间范围和单位。 |
| 分类排名 | 横向柱状图 | 默认按值降序，类别不超过 15 个。 |
| 时间趋势 | 折线图 | 时间轴连续，明确粒度与缺失值处理。 |
| 构成比例 | 堆叠柱状图或表格 | 类别过多时不使用饼图。 |
| 异常点 | 折线图 + 异常标记 | 异常规则和阈值需可见。 |

5.7 结果验证

结果验证是本项目与普通“自然语言转 SQL Demo”的关键差异。验证工具不负责重新生成答案，而是检查结果是否满足基本数学关系、业务口径和查询范围。

| 验证类型 | 规则示例 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| SQL 安全性 | 无写操作、无多语句、无危险函数。 | 立即中止并重新生成安全 SQL。 |
| Schema 一致性 | 表和字段必须真实存在。 | 重新读取 Schema 后修复一次。 |
| 范围一致性 | 查询时间范围与用户问题一致。 | 提示 Agent 修正过滤条件。 |
| 聚合一致性 | 分组总和与总计在允许误差内一致。 | 重新查询总计进行交叉验证。 |
| 业务边界 | 取消订单数 ≤ 全部订单数；比例在 0-100%。 | 标记异常，不输出强结论。 |
| 空结果处理 | 无数据时不得生成虚构原因。 | 明确说明无匹配数据，并建议调整条件。 |

5.8 结构化结果与分析轨迹

系统最终返回统一结构，保证前端展示、日志记录和评测均可复用。结果分为“面向用户的答案”和“面向审核的证据”。

{ "question": "Which three months had the highest cancellation rate?", "task_type": "comparison", "answer_summary": "The system returns the three months with the highest cancellation rate.", "metric_definition": "canceled orders / all orders", "sql": "SELECT ...", "data_range": "2018-01-01 to 2018-12-31", "result_rows": [...], "chart": {"type": "bar", "data": [...]}, "validation": {"status": "passed", "checks": [...]}, "tool_trace": [...], "limitations": [] }

6. Agent 工作流与工具设计

6.1 架构原则

单 Agent 优先：MVP 不为“看起来高级”而拆分多 Agent。

确定性工具优先：SQL、统计和验证交给代码，LLM 负责理解、规划和解释。

最小权限：数据库只读，Python 工具白名单化。

显式状态：每一步输入、输出、错误和重试次数均记录。

可中断与可恢复：工具失败后进入修复节点，而不是无限循环。

证据优先：无工具结果或数据不足时，不允许输出确定性数值结论。

6.2 Agent 状态机

START ↓ classify_task ├─ definition → retrieve_metric → compose_answer └─ analysis → retrieve_metric? → inspect_schema → plan_tools ↓ generate_sql ↓ safety_check ↓ execute_sql ┌──────┴──────┐ success error ↓ ↓ python_analysis? repair_sql (max 1) ↓ ↓ generate_chart? execute_sql ↓ validate_result ↓ compose_answer ↓ END

6.3 工具清单与接口职责

| 工具名称 | 职责 | 输入要点 | 输出要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| inspect_schema | 读取 table、view、字段、类型、nullable、primary key 和已确认粒度。 | DuckDB 文件路径 | 结构化 DatabaseSchema |
| search_metric_definition | 检索指标口径和默认过滤条件。 | 指标名 / 用户问题 | 定义、公式、来源表、歧义 |
| run_readonly_sql | 校验并执行单条只读 SELECT；限制 Python 侧返回行数。 | DuckDB 路径、SQL、max_rows | 结构化 SQLResult |
| run_python_analysis | 执行白名单统计分析。 | 分析类型和数据引用 | 统计结果、异常点、说明 |
| generate_chart | 生成标准化图表对象或图片。 | 数据、图表类型、标题 | 图表文件 / 配置 |
| validate_result | 检查安全性、范围、数学和业务一致性。 | 问题、SQL、结果、指标定义 | 通过 / 警告 / 失败及原因 |

6.4 Agent 状态字段

| 字段 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| user_question | str | 原始用户问题。 |
| task_type | enum | definition / lookup / comparison / trend / diagnostic。 |
| metric_context | list | 检索到的业务口径。 |
| schema_context | dict | 相关表和字段。 |
| plan | list | 准备调用的工具步骤。 |
| sql_query | str | 当前 SQL。 |
| sql_result | dict | 查询结果和元数据。 |
| tool_trace | list | 工具调用、耗时和错误。 |
| retry_count | int | 当前修复次数。 |
| validation_result | dict | 校验状态和问题。 |
| final_response | dict | 统一结构化输出。 |

6.5 Prompt 分层

| Prompt 层级 | 主要内容 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| System Prompt | 角色、只使用工具事实、不得编造、输出结构要求。 | 稳定、短、通用，不写具体数据表。 |
| Task Prompt | 用户问题、任务类型和当前阶段目标。 | 每个节点只要求完成一个清晰任务。 |
| Metric Context | 业务指标定义、默认过滤和歧义。 | 只注入相关条目，避免上下文膨胀。 |
| Schema Context | 相关表和字段信息。 | 优先精简 Schema，不一次塞入全部数据库。 |
| Tool Error Context | SQL 错误或验证失败原因。 | 要求修复而不是重新规划全部流程。 |

7. 数据与业务指标设计

7.1 已选数据集与约束

唯一数据集为 Olist Brazilian E-Commerce，许可为 CC BY-NC-SA 4.0，仅用于非商业学习和作品集展示。

原始审计覆盖 9 张 CSV；第一版 DuckDB 导入 8 张核心业务表，geolocation 暂不导入。

包含订单、商品、客户、卖家、支付、评论、时间和地理字段，但没有完整退款表。

DuckDB 核心表共 550,759 行，数据库约 74 MiB；原始审计仍覆盖全部 1,550,922 行。

README、DATASET 和 DATA_AUDIT 分别记录状态、来源许可和实际审计结果；SHA-256 清单固定数据版本。

推荐做法 保留已审计的 Olist 9 张原始 CSV；第一版数据库只导入 8 张核心业务表。原始文件由 docs/olist_raw.sha256 验证；不能根据缺失字段编造退款、成本或利润事实。

7.2 Olist 实际业务数据模型

| 表名 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| orders | order_id, customer_id, order_status, order_purchase_timestamp | 订单状态、购买和交付时间分析。 |
| order_items | order_id, order_item_id, product_id, seller_id, price, freight_value | 商品金额、运费、商品和卖家分析；先聚合到订单粒度。 |
| products | product_id, product_category_name, product_weight_g, product_length_cm, product_height_cm, product_width_cm | 商品属性和品类分析；数据不含成本。 |
| customers | customer_id, customer_unique_id, customer_city, customer_state, customer_zip_code_prefix | 通过 customer_unique_id 进行客户和复购分析。 |
| order_payments | order_id, payment_sequential, payment_type, payment_value | 支付记录粒度；金额分析先聚合到订单粒度。 |
| order_reviews | review_id, order_id, review_score, review_creation_date | review_id + order_id 粒度的评论分析。 |
| sellers | seller_id, seller_city, seller_state, seller_zip_code_prefix | 卖家地理信息和订单商品关联分析。 |
| product_category_translation | product_category_name, product_category_name_english | 保留葡萄牙语品类到官方英文名称的映射。 |

7.3 指标字典建议

| 指标 | 建议定义 | 必要校验 |
| --- | --- | --- |
| merchandise_value | 按约定订单状态汇总 order_items.price；必须说明是否包含 canceled / unavailable 订单。 | 与订单状态口径一致，并与 payment_value 分开报告。 |
| valid_order_count | 按明确状态口径统计；默认排除 canceled / unavailable 后的去重 order_id 数。 | 过滤条件明确。 |
| avg_order_payment | 有效订单的 payment_value 总额 / 有效订单数；其他金额口径必须使用不同的 canonical identifier。 | 分母不得为 0。 |
| cancellation_rate | canceled 状态订单数 / 全部订单数。 | 只按订单数计算，不能解释为取消订单率。 |
| repeat_purchase_rate | 期间内下单次数 ≥ 2 的 customer_unique_id 数 / 下单 customer_unique_id 数。 | 时间窗口明确。 |
| avg_review_score | AVG(review_score)。 | 分数范围必须在 1–5。 |

7.4 标准问题集分类

| 类别 | 数量建议 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 基础查询 | 8 | How many valid orders were placed in 2018? |
| 分组排名 | 6 | Which five product categories had the highest merchandise value? |
| 趋势分析 | 6 | How did average order payment change by month? |
| 同比 / 环比 | 4 | Which month had the largest month-over-month decline in merchandise value? |
| 异常与原因拆解 | 4 | Was the sales anomaly driven by order volume or average order payment? |
| 指标定义 / 无法回答 | 2 | Is average order value based on merchandise value or payment value? Does the data support forecasting future sales? |

8. 技术架构与接口设计

8.1 总体技术架构

Streamlit Web UI ↓ Application Service / Session Manager ↓ LangGraph（或等价状态机）Agent Workflow ├── Metric RAG（本地向量索引） ├── Schema Inspector ├── Read-only SQL Executor ├── Python Analysis Tools ├── Chart Generator └── Result Validator ↓ DuckDB + Local Files + Evaluation Store

8.2 推荐技术栈

| 层级 | 推荐选型 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 语言 | Python 3.11+ | LLM、数据分析和 Web 生态统一。 |
| Agent 编排 | LangGraph 或自定义显式状态机 | 可展示节点、状态、分支和错误恢复。 |
| 模型接入 | 支持结构化输出和工具调用的 LLM API | 保证工具参数和最终结果可校验。 |
| 数据存储 | DuckDB | 本地轻量、便于只读查询和复现。 |
| 数据处理 | Pandas | 趋势、异常和结果整理。 |
| 结构校验 | Pydantic | 工具参数、状态和输出 Schema 校验。 |
| RAG | 轻量向量索引或嵌入检索 | 仅用于指标口径，不构建庞大知识库。 |
| 前端 | Streamlit | 开发速度快，适合求职 Demo。 |
| 测试 | Pytest + 固定评测集 | 验证工具、SQL 安全和端到端准确性。 |

8.3 模块划分

data-analysis-agent/ ├── data/raw/ # 本地 Olist CSV，不纳入 Git ├── docs/ # 数据、审计和产品规范 ├── scripts/ # 数据审计与后续构建脚本 ├── src/data_analysis_agent/ # 应用包 ├── tests/ # pytest ├── README.md ├── LICENSE └── pyproject.toml

8.4 关键接口示例

| 接口 / 函数 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| analyze(question) | 英文自然语言问题、会话 ID | AnalysisResponse |
| inspect_schema(database_path) | DuckDB 文件路径 | DatabaseSchema |
| search_metric_definition(query) | 指标名称或问题 | MetricContext[] |
| run_readonly_sql(database_path, sql, max_rows=200) | DuckDB 路径、单条只读 SQL、行数上限 | SQLResult |
| run_python_analysis(type, data_ref, params) | 分析类型、数据引用、参数 | AnalysisResult |
| validate_result(context) | 问题、SQL、结果、指标定义 | ValidationReport |
| run_eval(case_set) | 测试集路径、模型配置 | EvalReport |

8.5 API 结构（可选 FastAPI 扩展）

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/analyze | 提交分析问题，返回任务 ID 或同步结果。 |
| GET | /api/tasks/{id} | 查询任务状态、工具轨迹和结果。 |
| GET | /api/schema | 查看数据库表结构。 |
| POST | /api/evals/run | 运行指定评测集。 |
| GET | /api/evals/{id} | 获取评测报告。 |

9. 安全、可靠性与可追溯性

9.1 SQL 安全策略

| 控制项 | 实施方式 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 只读权限 | 数据库用户或连接层只授予读取权限。 | 执行写操作测试，数据行数和校验值不变。 |
| 语句白名单 | 仅允许 SELECT / WITH；拒绝多语句和危险关键词。 | 危险 SQL 测试集拦截率 100%。 |
| 行数限制 | 非聚合查询自动添加 LIMIT。 | 大结果查询返回不超过配置上限。 |
| 查询超时 | 超过阈值自动中止。 | 构造慢查询验证。 |
| 错误回传 | 将数据库错误转为结构化信息，不泄露敏感配置。 | 日志中无密码、Token 和连接串。 |

9.2 LLM 可靠性策略

所有工具参数和最终输出使用 Pydantic / JSON Schema 校验。

LLM 不直接生成数值事实；数值必须来自工具结果。

答案必须明确指标口径、时间范围和数据限制。

无数据、口径不明或验证失败时，输出“不足以回答”，而不是猜测。

限制最大工具调用次数、最大 SQL 修复次数和单次 Token 预算。

将 Prompt Injection 视为不可信文本；指标文档和数据内容不能覆盖系统指令。

9.3 可观测性与日志

| 日志字段 | 用途 |
| --- | --- |
| trace_id / session_id | 关联一次完整分析任务。 |
| node_name | 记录当前工作流节点。 |
| tool_name / arguments | 观察 Agent 选择了什么工具。 |
| latency_ms | 分析延迟与性能瓶颈。 |
| model / token_usage | 成本统计和模型对比。 |
| sql_hash / row_count | 复现查询，同时避免日志过度保存原始数据。 |
| error_type / retry_count | 分析失败模式和修复效果。 |
| validation_status | 判断答案是否经过验证。 |

10. 评测体系与验收标准

10.1 为什么必须评测

Agent 可以在某几个 Demo 问题上表现良好，但这不能证明其稳定性。评测必须覆盖不同任务类型、字段歧义、无数据、SQL 错误和业务口径问题，并记录端到端结果与中间工具表现。

10.2 评测数据格式

{ "case_id": "trend_001", "question": "Which month had the largest month-over-month decline in merchandise value?", "task_type": "trend", "expected_tools": ["inspect_schema", "run_readonly_sql", "run_python_analysis"], "gold_sql": "SELECT ...", "expected_answer": {"month": "2018-06", "change_rate": -0.18}, "tolerance": 0.001, "notes": "Average order payment uses payments for valid orders in this example." }

10.3 核心评测指标

| 指标 | 计算方法 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 任务完成率 | 成功产出可用结果的用例数 / 总用例数 | 整体可用性。 |
| SQL 执行成功率 | 成功执行用例数 / 需要 SQL 的用例数 | SQL 生成和修复能力。 |
| 数值准确率 | 在容差范围内正确的数值用例 / 数值用例 | 事实正确性。 |
| 工具选择准确率 | 调用工具集合与期望集合匹配的用例占比 | Agent 规划能力。 |
| 口径正确率 | 正确使用指标定义的用例占比 | RAG 和业务语义能力。 |
| 错误修复成功率 | 修复后成功用例 / 首次失败用例 | 自恢复能力。 |
| 危险操作拦截率 | 被拦截危险请求 / 全部危险请求 | 安全性。 |
| 平均延迟 / Token | 所有用例均值和 P95 | 性能和成本。 |

10.4 MVP 验收清单

至少 30 条覆盖 6 类任务的标准问题。

所有标准问题均有人工验证答案或基准 SQL。

至少 5 条错误 / 边界用例：字段错误、空结果、口径模糊、危险 SQL、数据不支持。

自动生成 HTML / Markdown / CSV 评测报告。

README 公开展示指标、失败案例和改进方向，不只展示成功截图。

11. 非功能需求

| 类别 | 需求 |
| --- | --- |
| 性能 | 常规单表或多表聚合问题在本地环境下 20 秒内返回；复杂诊断问题可在 45 秒内完成。 |
| 稳定性 | 工具失败不得导致应用崩溃；所有异常转为用户可理解状态。 |
| 可维护性 | 工具、Prompt、模型和数据源解耦；模块有类型标注和基础测试。 |
| 可复现性 | 提供数据初始化脚本、环境示例、随机种子和评测集。 |
| 安全性 | 不提交 API Key；.env.example 只保留字段名；数据库只读。 |
| 隐私 | MVP 只使用公开数据；禁止接入实习公司或个人敏感数据。 |
| 成本 | 设置模型调用上限、最大重试次数和评测批量预算。 |
| 兼容性 | 优先支持 Windows / macOS / Linux 的本地 Python 环境。 |

12. MVP 范围与版本规划

12.1 MVP（必须完成）

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 数据层 | 8 张核心表的 typed DuckDB、3 个 view、14 条 baseline SQL、inspect_schema 和只读 SQL executor 已完成。 |
| 指标层 | 至少 6 个业务指标的定义检索。 |
| Agent 层 | 任务分类、SQL 生成、安全检查、执行、错误修复、结果验证。 |
| 工具层 | Schema、指标检索、只读 SQL、至少 2 个 Python 分析函数、图表、验证。 |
| 产品层 | 英文自然语言输入、英文结论、表格、图表、SQL 和轨迹展示。 |
| 评测层 | 至少 30 条问题和基础指标报告。 |
| 工程层 | README、环境配置、基础测试、日志。 |

12.2 MVP 之后可增加

FastAPI 后端与异步任务。

多数据源切换和数据库适配层。

会话上下文和追问能力。

人工审批 SQL 后再执行。

模型对比、Prompt 版本对比和可视化评测面板。

MCP 工具暴露、Docker 部署、简单用户权限。

12.3 明确不做

多 Agent 自由协作。

自动修改数据库。

复杂预测模型和机器学习训练平台。

企业级 BI 替代品。

大规模生产部署和 Kubernetes。

13. 20 天实施计划

以下计划按每天 1-2 小时设计。若工作日时间不足，可将图表、FastAPI 和部署作为可选项，但数据闭环、错误恢复和评测不能省略。

| 天数 | 目标 | 具体任务 | 当日产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 项目初始化 | 创建个人仓库、README、虚拟环境、目录结构；确认数据许可。 | 可运行空项目 + 开发任务清单 |
| Day 2 | 数据探索 | 下载公开数据，检查表、字段、时间范围和质量。 | 数据说明文档 |
| Day 3 | 数据入库 | 编写 Olist 导入脚本，创建 typed DuckDB；验证 8 张核心表行数。 | 已完成：可重建数据库 + baseline SQL |
| Day 4 | Schema 工具 | 基于实际 DuckDB catalog 返回 table、view、字段、类型、nullable、primary key 和最小粒度。 | 已完成：结构化 inspect_schema + 5 项测试 |
| Day 5 | 基础 Text-to-SQL | 让模型基于 Schema 生成 SQL。 | English natural language → SQL |
| Day 6 | 只读执行 | 实现单 statement 安全检查、read_only 连接、外部访问关闭和返回行数限制；timeout 后续补充。 | 已完成：结构化 executor + 32 项测试 |
| Day 7 | 结构化输出 | 定义 Pydantic 状态和最终响应 Schema。 | 稳定 JSON 输出 |
| Day 8 | 错误修复 | 数据库错误回传；重新读 Schema 后修复一次。 | 失败 → 修复闭环 |
| Day 9 | 指标字典 | 定义至少 6 个业务指标，建立检索工具。 | Metric RAG |
| Day 10 | 任务分类 | 识别定义、查询、比较、趋势、诊断等任务。 | 路由节点 |
| Day 11 | Python 工具 1 | 实现增长率、环比 / 同比计算。 | calculate_growth |
| Day 12 | Python 工具 2 | 实现异常检测或原因拆解。 | detect_anomaly / decompose_change |
| Day 13 | 结果验证 | 范围、比例、聚合和空结果检查。 | validate_result |
| Day 14 | 工作流整合 | 使用 LangGraph 或显式状态机串联所有节点。 | 端到端 Agent |
| Day 15 | 图表展示 | 实现柱状图、折线图和指标卡。 | 自动图表 |
| Day 16 | Streamlit 页面 | 问题输入、结果卡片、SQL、轨迹和错误状态。 | 可交互 Demo |
| Day 17 | 评测集 | 编写 30 条问题和基准答案 / SQL。 | cases.jsonl |
| Day 18 | 评测运行 | 统计准确率、成功率、延迟和失败类型。 | 评测报告 |
| Day 19 | 工程完善 | 单元测试、日志、配置、异常提示和代码清理。 | 可公开仓库 |
| Day 20 | 求职包装 | README、架构图、Demo 视频、简历描述和面试问答。 | 投递版本 v1.2+ |

14. 风险清单与应对策略

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 选题再次扩张 | 20 天无法完成。 | 冻结 MVP；新增功能进入 backlog，不立即实现。 |
| 模型生成 SQL 不稳定 | 成功率低。 | 精简 Schema、结构化 Prompt、错误修复一次、建立测试集。 |
| 业务指标口径不清 | 答案看似正确但业务错误。 | 维护指标字典；无定义时询问或拒答。 |
| 公开数据质量差 | 分析结果异常。 | 在数据说明中记录缺失和限制；加入清洗与质量检查。 |
| 项目偏向数据分析 | 与 Agent 岗位匹配度降低。 | README 和简历重点展示工具调用、工作流、验证、评测和错误恢复。 |
| 过度依赖 GPT 写代码 | 面试无法解释。 | 按模块实现；每段代码自己运行、测试并记录设计原因。 |
| API 成本或额度不足 | 无法批量评测。 | 先用小模型调试；评测缓存结果；限制重试和样本数。 |
| 公司设备 / 数据边界 | 合规和知识产权风险。 | 只在个人设备开发；仅使用公开数据与个人账号。 |

15. Demo、简历与面试展示方案

15.1 Demo 展示顺序（3-5 分钟）

1. 说明问题：英文自然语言分析常见，但模型可能生成错误 SQL 或错误口径。

2. 展示数据源与指标字典，说明使用公开数据、数据库只读。

3. 运行一个基础查询，展示 Schema → SQL → 结果 → 验证。

4. 运行一个趋势 / 异常问题，展示 Agent 自主选择 Python 和图表工具。

5. 故意触发一个字段错误或危险 SQL，展示修复或拦截。

6. 打开评测报告，展示准确率、失败案例和改进方向。

15.2 简历描述模板

项目名称 Data Analysis Agent —— 可验证的多工具业务分析 Agent

基于 LangGraph（或实际采用框架）构建面向结构化业务数据的多工具 Agent，实现数据库 Schema 自主识别、业务指标 RAG 检索、只读 SQL 生成与执行、Python 趋势 / 异常分析及图表生成；设计 SQL 错误自修复、结果一致性校验和调用链追踪，并通过标准问题集评估工具选择准确率、数值正确率与响应延迟。

注意：简历中只写最终真实完成的框架、功能和评测数字，不提前写规划项。

15.3 面试必须能回答的问题

| 问题 | 回答重点 |
| --- | --- |
| 为什么这是 Agent，而不是普通 Text-to-SQL？ | 模型会分类任务、选择多种工具、根据错误修复、验证结果并保留状态。 |
| 和直接把 CSV 上传 ChatGPT 有什么区别？ | 固定数据源、受控工具、只读权限、可复现 SQL、自动验证、批量评测和轨迹日志。 |
| 为什么需要指标 RAG？ | Schema 只能说明字段，不能说明业务口径；RAG 用于区分商品金额、支付金额、客单价和取消订单率。 |
| 如何避免模型执行危险 SQL？ | 只读连接 + 白名单 + AST / 关键词校验 + 单语句 + 超时 / 行数限制。 |
| SQL 失败怎么办？ | 将结构化错误返回 Agent，重新读取 Schema，最多修复一次，仍失败则说明限制。 |
| 如何证明项目有效？ | 标准评测集、基准 SQL、数值准确率、工具选择、延迟、失败分析。 |
| 最大的不足是什么？ | 公开数据与单一领域、指标字典有限、无企业权限与真实生产流量；说明下一步计划。 |

附录 A：结构化输出示例

{ "status": "success", "question": "Which three months had the highest cancellation rate in the past year?", "task_type": "comparison", "answer": { "summary": "The system returns the three months with the highest cancellation rate.", "key_findings": [ {"month": "2018-MM", "cancellation_rate": 0.123}, {"month": "2018-MM", "cancellation_rate": 0.109}, {"month": "2018-MM", "cancellation_rate": 0.098} ] }, "evidence": { "metric_definition": "canceled orders / all orders", "data_range": "2018-01-01 to 2018-12-31", "sql": "SELECT ...", "row_count": 3 }, "chart": {"type": "bar", "title": "Top 3 monthly cancellation rates"}, "validation": { "status": "passed", "checks": ["read-only SQL", "valid ratio range", "matching date range"] }, "trace": [ "search_metric_definition", "inspect_schema", "run_readonly_sql", "validate_result", "generate_chart" ], "limitations": [] }

附录 B：开发完成检查表

□ 代码完全在个人设备和本地 Git 仓库中完成；当前不上传 GitHub。

□ 数据来源和许可已记录。

□ 一条命令可完成数据库初始化。

□ Agent 能完成 Schema 查询、SQL 执行、错误修复和结果验证。

□ 数据库写操作被可靠拦截。

□ 至少两个 Python 分析工具可被 Agent 自主调用。

□ 页面展示 SQL、数据范围、验证状态和工具轨迹。

□ 至少 30 条标准评测问题已运行。

□ README 包含架构、快速开始、Demo、评测和失败案例。

□ 简历描述只包含已完成内容和真实指标。

□ 能够不看稿解释每个模块的设计原因和主要代码。

附录 C：当前本地基线

P0 / P1 / DuckDB 最小基线 项目只在个人电脑和本地 Git 仓库中开发；唯一数据集为 Olist。数据审计、typed DuckDB、订单级安全聚合、14 条 baseline SQL 和数据库测试已完成。当前阶段仍不实现 LangGraph、多 Agent 或前端。

1. 确认项目使用本地 Git 仓库；当前不配置 GitHub remote。

2. 在 README 写明：项目问题、核心流程、MVP 范围、非目标和 20 天计划。

3. 确认 Olist 数据来源、CC BY-NC-SA 4.0 许可和 SHA-256 清单。

4. 使用独立安装的 Python 3.12 重建 .venv；本地提交由开发者审阅后执行。

5. 保留既有全量审计结果，并补充商品与支付明细 Join 放大和金额守恒检查。

6. 构建 8 张核心表的 typed DuckDB，并创建订单级 item/payment 安全聚合 view。

7. 实现 14 条 English baseline SQL；数据库层 9 个测试全部通过。

8. 实现确定性的 inspect_schema；核心对象、字段类型、缺失数据库和稳定输出测试通过。

附录 D：语言设计规范

D.1 当前 MVP：English-first

| Layer | Current contract |
| --- | --- |
| Input | English only |
| Output | English only |
| Prompt | English |
| Tool name / description | English |
| Evaluation question | English first |
| DuckDB / SQL | Original English schema and identifiers |
| Metric / dimension / entity | Stable English canonical identifier |

产品问答能力尚未实现。实现问答入口时，非英文输入应明确返回 unsupported，不得隐式加入语言检测或翻译链路。当前 MVP 不包含中文问答、自动翻译、中文 Schema、中文字段别名、葡萄牙语评论翻译、多语言 UI 或多语言 RAG。

D.2 内部工程与数据语言

Python 文件、模块、类、函数、变量、测试和机器可读配置使用英文。

System Prompt、Agent Prompt、Tool 名称与 description 使用英文。

DuckDB 表名、字段名和 SQL 保持 Olist 原始英文 Schema；SQL 层和 Tool 接口不感知用户语言。

Metric、dimension 和 semantic entity 使用稳定的英文 canonical identifier。

Olist 的葡萄牙语原始值原样保留，不覆盖、不批量机器翻译。

保留 product_category_name 到 product_category_name_english 的官方映射；展示英文值时仍可追溯原始葡萄牙语值。

D.3 后续中文扩展

中文支持推迟到 MVP 基线通过之后，主要扩展 semantic alias、Prompt 和 response 层。中文问题仍映射到英文 canonical schema，不复制中文数据表，不改变 SQL Tool 接口，也不在当前阶段引入完整 i18n 框架。未来双语能力默认按用户输入语言返回，但必须等实现与双语评测存在后才能声明支持。

Future semantic-layer example:

canonical_identifier: avg_order_payment
english_label: average order payment
future_chinese_aliases:
  - 平均订单支付金额
  - 平均订单金额
  - 客单价

—— 文档结束 ——